# Planificación del Proyecto Web /Sistema de Empleados

# Fases del Proyecto

## Fase de Inicio (Duración: 2 días)

Definición de objetivos.

Alcance funcional: Login y registro de usuarios, CRUD de empleados, Campo de titulación (sí/no), Listado de empleados con filtros (titulado / no titulado).

Selección de tecnologías (PHP/Laravel).

Definición de roles del equipo (cliente, desarrollador, QA, documentador).

## Fase de Planificación (Duración: 3 días)

Diseño de arquitectura (MVC, REST).

Elaboración de cronograma con sprints.

Contrato técnico.

Mockups o wireframes iniciales.

## Fase de Desarrollo (Duración: 3 semanas, dividida en 3 sprints)

## Sprint 1: Base del Proyecto y Autenticación (Duración: 1 semana)

Objetivo: Crear estructura base y sistema de login/registro.

Inicializar repositorio (GitHub/GitLab).

Configurar entorno local y remoto.

Crear estructura de carpetas (MVC o modular).

Diseñar modelo de usuario (email, contraseña, rol).

Implementar registro con validaciones.

Implementar login con hashing seguro (bcrypt, JWT, etc.).

Crear vistas básicas (login, registro).

Redactar bitácora técnica inicial.

## Sprint 2: CRUD de Empleados y Filtros (Duración: 1 semana)

Objetivo: Implementar gestión completa de empleados con filtro titulación.

Diseñar modelo de empleado (nombre, puesto, titulado: sí/no).

Crear migraciones y base de datos.

Implementar formulario de alta de empleado.

Implementar listado con filtros (titulado / no titulado).

Validaciones en frontend y backend.

Pruebas unitarias del CRUD.

Actualizar bitácora con endpoints y estructura.

## Sprint 3: Estilo, Seguridad y Documentación (Duración: 1 semana)

Objetivo: Mejorar UX/UI, asegurar rutas y preparar documentación.

Aplicar estilos (Bootstrap).

Preparar presentación final para el cliente.

## Fase de Pruebas (Duración: 4 días, en paralelo con Sprint 3)

Pruebas unitarias y funcionales.

Validación de formularios.

Revisión de flujo de usuario.

## Fase de Entrega (Duración: 2 días)

Entrega de documentación final:, Bitácora técnica, Checklist de pruebas, Contrato técnico.

Presentación y demo al cliente.

Revisión final y retroalimentación.

Backup y cierre del proyecto.