Planificación del Proyecto Web: Login, Registro y Gestión de Empleados

# 🧭 Fases del Proyecto

## 📌 Fase de Inicio

- Definición de objetivos

- Alcance funcional (login, registro, CRUD empleados, filtro por titulación)

- Requisitos técnicos y legales

- Selección de tecnologías (HTML, CSS, JS, PHP, Laravel, Node.js, etc.)

- Estructura de roles (cliente, desarrollador, QA, documentador)

## 📐 Fase de Planificación

- Diseño de arquitectura (MVC, REST, etc.)

- Creación de bitácora técnica

- Cronograma con sprints

- Checklist de entregables

- Contrato técnico (si aplica)

## 🛠️ Fase de Desarrollo

- Dividida en sprints con tareas específicas

## 🔍 Fase de Pruebas

- Pruebas unitarias, funcionales y de seguridad

- Validación de formularios

- Revisión de flujo de usuario

## 📦 Fase de Entrega

- Documentación final (manual de usuario, bitácora, checklist)

- Presentación del sistema

- Revisión con cliente

- Backup y cierre

# 🏃‍♂️ Sprints y Tareas Detalladas

## 🏁 Sprint 1: Base del Proyecto y Autenticación

**Duración:** 1 semana

**Objetivo:** Crear estructura base y sistema de login/registro

### 🔧 Tareas

- Inicializar repositorio (GitHub/GitLab)

- Configurar entorno local y remoto

- Crear estructura de carpetas (MVC o modular)

- Diseñar modelo de usuario (email, contraseña, rol)

- Implementar registro con validaciones

- Implementar login con hashing (bcrypt, JWT, etc.)

- Crear vistas básicas (login, registro)

- Redactar bitácora técnica inicial

## 🧩 Sprint 2: CRUD de Empleados

**Duración:** 1 semana

**Objetivo:** Implementar gestión de empleados con campo de titulación

### 🔧 Tareas

- Diseñar modelo de empleado (nombre, puesto, titulado: sí/no)

- Crear migraciones y base de datos

- Implementar formulario de alta de empleado

- Crear listado con filtros (titulado/no titulado)

- Editar y eliminar empleados

- Validaciones en frontend y backend

- Pruebas unitarias del CRUD

- Actualizar bitácora con endpoints y estructura

## 🎨 Sprint 3: Estilo, Seguridad y Documentación

**Duración:** 1 semana

**Objetivo:** Mejorar UX/UI, asegurar rutas y documentar

### 🔧 Tareas

- Aplicar estilos (CSS, Bootstrap, Tailwind)

- Proteger rutas según login

- Validar inputs contra inyecciones

- Redactar manual de usuario

- Crear checklist de pruebas finales

- Documentar roles y permisos (si aplica)

- Preparar presentación final

# 📚 Documentación Requerida

- Bitácora técnica (fechas, avances, problemas)

- Manual de usuario (uso del sistema paso a paso)

- Checklist de pruebas (funcionalidad, seguridad, UX)

- Contrato técnico (alcance, entregables, condiciones)

- Moqups o wireframes (si aplica)

- Plan de pruebas (casos de prueba, resultados esperados)